Muistio

**Suunnittelukokous – Projekti Pekka**

Paikalla: Harri

Juha

Kimmo

Risto

Suunniteltiin tulevia tehtäviä:

* lisätään määrittelyyn kuva arkkitehtuurista
* tarkennetaan User Storyt ja kirjataan Trelloon
* sovittiin kesän ohjelmasta
  + tiimiläiset työskentelevät omatoimisesti
  + statusraportointi Slackiin seuraavina päivinä: 28.06., 19.07., 26.07.
* sourcekoodit tallennetaan GitHubiin
  + kaksi repositorya: sovellus ja ympäristö
* sovelluksen toiminta:
  + aluksi lukujärjestyksen haku palauttaa tuloksena koko lukujärjestyksen viimeisimmän version
  + jatkokehityksessä voidaan toteuttaa esim. haut
    - nykypäivä + 3 päivää
    - kaikki nykypäivästä eteenpäin
* aloitetaan ensimmäisen sprintin suunnittelu
* siirretään dokumentointi GitHubiin
* projekti toteutetaan scrumilla, Risto aloittaa Product Ownerina